證券業務系統109年度第一次異地備援演練測試作業計畫書

中華民國109年05月

目        錄

壹、測試目的	3

貳、測試日期及時間	3

參、參加測試連線單位	3

肆、測試業務項目	4

伍、測試事宜連絡	5

陸、證券商測試作業底稿	6

# 壹、測試目的

為確保本公司證券業務系統之異地備援電腦系統能順利運作，並加強系統操作之熟練度，故於臺灣證券交易所舉辦之集中市場異地備援市場實況模擬測試時，邀請  貴公司一同參與本公司證券業務系統切換至異地備援中心後之相關交易驗證測試。

本次演練假設本公司電腦主中心，於交易時間前發生災害，證券業務系統將於本公司異地備援中心直接啟動處理各項作業之程序演練。請各參與測試單位直接與本公司證券業務系統異地備援主機連線，並依本計畫之驗證項目，逐一進行驗證交易是否皆可順利執行。

# 貳、測試日期及時間

一、測試日期：

民國109年06月14日 (星期日)

二、測試時間：

(一)、第一階段異地備援演練測試08：30至12：10

(二)、第二階段連線回復測試作業13：00至15：00

# 參、參加測試連線單位

一、證券商總公司：

若當日證券商總公司不克參與，可另指派分公司參與測試，並請於109年06月11日前，致電告知本公司，以利測試演練相關作業之進行。

二、證券商分公司：

證券商分公司歡迎自由參與測試，欲參加本次異地備援演練測試之證券商分公司請於109年06月11日前，致電告知本公司，以利測試演練相關作業之進行。

# 肆、測試業務項目

一、作業內容：

(一)、本公司啟動異地備援中心系統，將各參與測試單位與本公司之連線中華電信ADSL VPN及四網合一架構之網路，統一切換連線至本公司異地備援中心，故各參與測試單位無需作任何更動，即可與本公司異地備援中心連線。

(二)、第一階段驗證項目：

1. 證券商集中/櫃檯/興櫃成交及調帳查詢交易，共7項。

2. 日結核帳作業，共2項。

3. 本驗證項目執行時間08：30至12：10。

(三)、第二階段連線回復測試作業：

1. 待本公司啟動主中心系統，將各參與測試單位與本公司之連線中華電信ADSL VPN及四網合一架構之網路，統一切換連線至本公司主中心後，各參與測試單位，方可與主中心舉行連線測試。

2. 執行S.M.A.R.T.工作站簽到作業，共1項。

3. 本項連線回復測試作業執行時間13：00至15：00。

(四)、請參與測試單位依本計畫書「陸、證券商測試作業底稿」之「證券業務系統109年度第一次異地備援演練測試作業參加人檢核表」(以下簡稱「參加人檢核表」)中所列之作業項目逐一執行交易驗證。

二、注意事項：

(一)、請參與測試單位直接使用S.M.A.R.T.工作站參加測試，連線上不需做任何更動；惟測試前應視需求，應做好資料備份工作，並於測試結束後執行所需之還原動作。

(二)、除本測試計畫所研擬之測試項目外，其餘交易類別，參與測試之單位皆可自由驗證；惟補登摺有關之交易，為避免與正式環境發生混淆，故本公司於測試當日，特將該類交易設定為「無法執行」。

(三)、「參加人檢核表」中之查詢交易及日結核帳作業可於08:30~12:10執行測試；而連線回復測試作業，須待本公司證券業務系統自異地備援中心切回主中心作業環境後，方可執行，故請於13:00~15:00間執行。

(四)、完成「參加人檢核表」後，請協助將該檢核表以傳真方式，回覆本公司(詳見「伍、測試事宜連絡」)，供本公司彙整當日之測試結果，並陳報主管機關。

# 伍、測試事宜連絡

一、測試相關流程事宜：

資作部：02-26553788(分機：555)

業務部：02-27195805(分機：208)

二、測試當日連線管理聯絡方式：

(一)、線路或設備問題請洽資作部：02-26553788(分機：555)

業務相關問題請洽業務部：02-27195805(分機：747、208、470、471)

(二)、「參加人檢核表」回覆方式：

1.證券商代號 5810之前      請傳真：02-25462147

2.證券商代號 5810〜8750     請傳真：02-27185015

3.證券商代號 8750以後及其他 請傳真：02-27184951

# 陸、證券商測試作業底稿

臺灣集中保管結算所

證券業務系統109年度第一次異地備援演練測試作業參加人檢核表

參加人代號：                     測試部門：

參加人名稱：                     聯絡電話：

測試日期：109/06/14

(當日測試結束後，請將本檢核表以傳真方式，回覆本公司業務部)

【證券商代號 5810之前       請傳真：02-25462147】

【證券商代號 5810〜8750      請傳真：02-27185015】

【證券商代號 8750以後及其他 請傳真：02-27184951】

（一）、集中/櫃檯/興櫃成交及調帳查詢交易 (可執行時間08:30~12:10)

| 序號 | 交易代號 | 交易名稱 | 測試結果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 | 集中市場/櫃檯市場交易明細查詢 | □完成測試 □未測試 |  |
| 2 | 182 | 買賣彙計資料查詢 | □完成測試 □未測試 |  |
| 3 | 184 | 交割清單附表資料查詢 | □完成測試 □未測試 |  |
| 4 | 185 | 交割清單／給付結算清單資料查詢 | □完成測試 □未測試 |  |
| 5 | 168 | 劃撥戶交割不足資料查詢 | □完成測試 □未測試 |  |
| 6 | A68 | 劃撥戶賣出不足資料查詢 | □完成測試 □未測試 |  |
| 7 | 576 | 成交及給付結算資料明細查詢 | □完成測試 □未測試 |  |

（二）、日結核帳作業 (可執行時間08:30~12:10)

| 序號 | 交易代號 | 交易名稱 | 測試結果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 167 | 匯撥轉帳交易明細查詢 | □完成測試 □未測試 |  |
| 2 | 165 | 存券交易日結資料查詢 | □完成測試 □未測試 |  |

（三）、連線回復測試作業 (可執行時間13:00~15:00)

| 序號 | 交易代號 | 交易名稱 | 測試結果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | S.M.A.R.T.工作站簽到作業 | □完成測試 □未測試 |  |